## Slide 1: DreamTeamCoworking
Soutenance « La pépinière Sensiolabs»
Juin – Août 2018

## Slide 2: Présentation du projet

## Slide 3
Sujet : Gestion de réservation de salles
Equipe de 3 Développeurs
  Frédéric Delaval-Dupuis
  Brahim Louridi
  Alexandre Canivez
Présentation du projet

## Slide 4
Contexte du projet :
  DreamTeamCoworking : Entreprise de gestion d’un espace coworking (Location de salles, bureaux et services liés)
  Proposer à la clientèle des prestations de services à la carte via un système de réservation (En heure, jour, semaine, mois)
Présentation du projet

## Slide 5
Contexte technique :
  Réaliser un projet de qualité, testé et documenté.
  Proposer une couverture unitaire et fonctionnelle à la réalisation.
  Créer un diagramme UML afin de visualiser les modèles de votre application.
Présentation du projet

## Slide 6
Stack technique :
  PHP 7.2
  Symfony 4.1 + Webpack Encore
  Outils :
    PHPStan
    PHP-CS-Fixer
    PHPUnit
    API-Plateform + JWT
Présentation du projet

## Slide 7
Qualité et tests :
  Test unitaire : PHPUnit
  Test fonctionnel : Symfony/Panther
  Intégration continue et versionning : Travis CI et Github
  Métriques : PHPMetrics
  Code Style : PHP-CS-FIXER
  Test PHP statique : PHPStan
Présentation du projet

## Slide 8
Organisation projet :
  Inspiration méthode agile :
    Kanban (todo, in-progress, done)
    User Stories
    Réalisation de mini sprint
    Réalisation de réunion, point quotidien et de retour de sprint
Présentation du projet

## Slide 9
Organisation projet :
  Organisation de formation durant le projet
  Diagramme UML : Visual Paradigm
  Gestion des tâches et du temps : Trello
  Création de Wireframe
Présentation du projet

## Slide 10
Organisation projet :
  Organisation de formation durant le projet
  Diagramme UML : Visual Paradigm
  Gestion des tâches et du temps : Trello
  Création de Wireframe
Présentation du projet

## Slide 11
Organisation de formation :
  Tests unitaires et fonctionnels avec PHPUnit et Panther
  Initiation à Symfony webpack-encore
  Présentation de « Api-platform » avec utilisation de JWT
  Présentation de Behat
Présentation du projet

## Slide 12
Organisation projet :
  Organisation de formation durant le projet
  Diagramme UML : Visual Paradigm
  Gestion des tâches et du temps : Trello
  Création de Wireframe
Présentation du projet

## Slide 13: Diagramme de classe
Présentation du projet

## Slide 14: Les services
Présentation du projet

## Slide 15: Evénement utilisateur
Présentation du projet

## Slide 16
Organisation projet :
  Organisation de formation durant le projet
  Diagramme UML : Visual Paradigm
  Gestion des tâches et du temps : Trello
  Création de Wireframe
Présentation du projet

## Slide 17: Gestion avec Trello
Présentation du projet

## Slide 18: Trello suivi de tâche
Présentation du projet

## Slide 19: Trello clôture de tâche
Présentation du projet

## Slide 20
Organisation projet :
  Organisation de formation durant le projet
  Diagramme UML : Visual Paradigm
  Gestion des tâches et du temps : Trello
  Création de Wireframe
Présentation du projet

## Slide 21: Wireframe Réservation
Présentation du projet

## Slide 22: Wireframe options
Présentation du projet

## Slide 23: Wireframe options
Présentation du projet

## Slide 24: Wireframe admin
Présentation du projet